프로젝트 회의록

|  |  |
| --- | --- |
| 날짜 &시간 | 2017.12.28 오후 18시 |
| 회의장소  및  방법 | 멀티캠퍼스 1103호 |
| 참여자 | 박유진, 이윤희 |
| 회의 안건 | **1. 프로젝트 주제 선정**  **2. 프로젝트 계획 및 기능 세분화** |
| 회의 내용 | **1. 프로젝트주제 선정**  Facebook에 게시 되어있는 이미지들(음식점, 카페, 행사 장소 등)을 기반으로 이미지에 있는 텍스트 데이터를 추출하여 검색할 수 있도록 한다.  이 정보들을 지도에 장소 표기를 하며 사용자에게 시각적인 편리성을 제공한다.  **2. 프로젝트 계획 및 기능 세분화**  - **시나리오**  a. 2장에 그림 첨부  - **필요 기능**  a. 지도 API  b. 위치기반  c. DB  d. 반응형 웹  - **기능(Front)**  a. 디자인 UI/UX : bootstrap template이용  **- 기능(Back-end)**  a. 다음지도 이용하여 지도 불러오기  **b. 검색을 통한 위치 정보 받아오기 => 유진**  c. 머신러닝을 이용한 텍스트 데이터 읽어오기  d. 받아온 주소 정보 지도에 표기하기  **f. 로그인 - devise => 윤희**  **- 기타 사항**   * 사용자들끼리 공유 및 id 검색이 가능 하도록 한다 * 아직 머신러닝을 모르기 때문에 우선은 input tag에 검색어를 보내어 검색 되도록 한다. * 체인점의 경우 모두 표기( 최대 3개로 정정하는 것도 괜찮을 듯) * 이미지 파일 업로드 방법알아 보기 * 우선 등록시킬 모든 사진들은 Facebook의 장소 소개 게시물의 사진들을 Base로 한다. |
| 기타 의견 | * 우선 월요일까지 가져오기!!! |